DETENTION – TEAMPROTOKOLL

Projekt:
Entwicklung eines Horror-Spiels in Unreal Engine 5

Lehrveranstaltung:
IT Projektarbeit (VZ)

Semester:
SS 2026

Teammitglieder:

Almin Dzanic
Fabian Tykalsky
Severin Hauser
Sebastian Matuszyk
Maximilian Strenn

Dokument:
Teamprotokoll

Beschreibung:
Dokumentation der Projektplanung, Sprintplanung, Meetingprotokolle, Entscheidungen, des Arbeitsaufwands sowie des gesamten Projektverlaufs.

Projektorganisation:

Im Rahmen des Projekts wurden wöchentliche Teammeetings durchgeführt und im Teamprotokoll dokumentiert. Dadurch konnten Meilensteine verfolgt, Aufgaben koordiniert und der Projektfortschritt kontinuierlich sichergestellt werden.

Version:
1.0

Abgabedatum:
23.06.2026

# 07.03

Thema:
Projektstart, Einrichtung der Entwicklungsumgebung sowie erste Aufgabenverteilung innerhalb des Teams.

## Besprochene Punkte:

- Alle Teammitglieder wurden zum GitHub-Projekt hinzugefügt

- Erste Projektorganisation und Aufgabenverteilung durchgeführt

## Aufgabenverteilung:

Fabian:

- Charakterentwicklung

Severin:

- Leveldesign

Max:

- Gegnerentwicklung

Almin:

- Soundkonzept und Sounddesign

Sebastian:

- Objektkonzept und Objekterstellung

Nächstes Meeting:
08.03 20:00 Uhr

## Dauer:

60 Minuten

# 08.03

Thema:
Besprechung des Spielsettings sowie Definition der grundlegenden Spielmechaniken.

## Besprochene Punkte:

- Festlegung des grundlegenden Settings des Spiels

- Abstimmung der geplanten Spielmechaniken

- Erste gemeinsame Planung der Projektumsetzung

Nächstes Meeting:
09.03 20:00 Uhr

## Dauer:

30 Minuten

# 09.03 - Meeting mit Ing. Martin Docsek MSc

Thema:
Erstes Abstimmungsmeeting mit dem Betreuer sowie Besprechung von Sprint 1.

## Besprochene Punkte:

- Vorstellung des aktuellen Projektstands

- Besprechung der Planung und Ziele für Sprint 1

- Abstimmung der weiteren Vorgehensweise innerhalb des Projekts

Nächstes Meeting:
21.03 20:00 Uhr

## Dauer:

90 Minuten

# 21.03

Thema:
Besprechung des aktuellen Fortschritts sowie Überprüfung der bisherigen Abgaben für Sprint 1 (Abgabe: 24.03).

## Besprochene Punkte:

Zwischenstand Sprint 1:

Fabian:

- Duck-Funktion umgesetzt

- Charakter angepasst

Severin:

- Ersten Raum erstellt

- Grundlagen des Leveldesigns erarbeitet

Almin:

- Recherche und Vorbereitung im Bereich Sound durchgeführt

Sebastian:

- Objektrecherche für das Klassenzimmer durchgeführt

- Erste Objekte in Blender erstellt

- Basisobjekte im Klassenraum platziert und an den Spieler angepasst

Max:

- Grundlegende Gegner-KI entwickelt

- Enemy Blueprint und Enemy Controller erstellt

Organisation:

- Verfügbare Termine für das nächste Meeting mit Ing. Martin Docsek MSc abgestimmt

  - Montag ganztägig

  - Mittwoch ab 17:00 Uhr

  - Donnerstag ab 15:00 Uhr

Nächstes Meeting:
27.03 20:00 Uhr

## Dauer:

60 Minuten

# 27.03

Thema:
Planung von Sprint 2 sowie Abstimmung der Aufgabenverteilung für die nächste Projektphase.

## Besprochene Punkte:

Aufgaben für Sprint 2 (Abgabe: 14.04):

Fabian:

- Sprint- und Stamina-System implementieren

- Benutzeroberfläche (UI) ergänzen

- Kameraposition beim Ducken anpassen

Max:

- Skin und Animationen für den Gegner erstellen bzw. anpassen

Almin:

- Crouch- und Gegnersounds implementieren

Severin:

- Stockwerk fertigstellen

- Gang sowie zwei zusätzliche Räume ausbauen

Sebastian:

- Objekt- und Materialrecherche durchführen

- Räume und Gang von Severin dekorieren

Nächstes Meeting:
04.04 20:00 Uhr

## Dauer:

60 Minuten

# 04.04

Thema:
Besprechung des Gegnerdesigns sowie Lösung aktueller technischer Probleme.

## Besprochene Punkte:

- Auswahl und Abstimmung des finalen Gegnerdesigns

- Analyse und Behebung des Mouse-Input-Problems

- Planung der nächsten Arbeitsschritte

Nächstes Meeting:
11.04 20:00 Uhr

## Dauer:

60 Minuten

# 11.04

Thema:
Besprechung des bisherigen Fortschritts und der aktuellen Abgabe für Sprint 2.

## Besprochene Punkte:

Zwischenstand Sprint 2:

Fabian:

- Sprint-Funktion umgesetzt

- Taschenlampenfunktion erweitert

Severin:

- Maplayout erweitert

- Lichteffekte und Post Processing ergänzt

Sebastian:

- Arbeiten gemäß Sprintplanung durchgeführt

Almin:

- Zwischenstand der Aufgaben für Sprint 2 besprochen

Max:

- Skin für den Gegner erstellt bzw. angepasst

- Animationen erstellt und integriert

Nächstes Meeting:
13.04 20:00 Uhr

## Dauer:

60 Minuten

# 13.04

Thema:
Besprechung der Abgabe für Sprint 2 sowie Überblick über den aktuellen Fortschritt der Teammitglieder.

## Besprochene Punkte:

Abgeschlossene Arbeiten für Sprint 2:

Sebastian:

- Keycard in Blender erstellt

- Erstellung der Texturen in Photoshop begonnen

- Objekte in Klassenzimmer 1 und 2 sowie im Gang platziert

- Grundlagen zu Kollisionen und Blueprints erarbeitet und angewendet

- Türanimation mit Interaktion über die E-Taste hinzugefügt

Fabian:

- Sprint-Funktion umgesetzt

- Taschenlampenfunktion erweitert

Almin:

- Arbeiten gemäß Sprintplanung durchgeführt

Severin:

- Maplayout erweitert

- Lichteffekte und Post Processing ergänzt

Max:

- Skin für den Gegner erstellt bzw. angepasst

- Animationen überarbeitet und integriert

Nächstes Meeting:
20.04 20:00 Uhr

## Dauer:

60 Minuten

# 20.04

Thema:
Besprechung der Abgabe für Sprint 3 sowie Überblick über den aktuellen Projektfortschritt.

## Besprochene Punkte:

Abgeschlossene Arbeiten für Sprint 3:

Max:

- Lose Condition (Game Over / Cinematic) umgesetzt

Severin:

- Arbeiten am Maplayout durchgeführt

Almin:

- Sounds erstellt und angepasst

Sebastian:

- Weitere Objekte erstellt und in das Level integriert

Fabian:

- Menüs sowie die Taschenlampenfunktion verbessert

Nächstes Meeting:
22.04 um 10:00 Uhr mit Ing. Martin Docsek MSc

## Dauer:

60 Minuten

# 22.04 - Meeting mit Ing. Martin Docsek MSc

Thema:
Besprechung der Sprintplanung, Verbesserung der Projektorganisation sowie Optimierung der Dokumentation und Aufgabenverwaltung.

## Besprochene Punkte:

Schätzpoker:

- Einführung von Schätzpoker zur Ermittlung des Arbeitsaufwands für kommende Sprints

Trello:

- Detailliertere Beschreibungen der Trello-Tasks zur besseren Verständlichkeit für neue Teammitglieder

- Definition klarer Anforderungen, wann eine Aufgabe als abgeschlossen gilt

- Zeitabschätzung und Priorisierung der einzelnen Tasks

- Umstrukturierung des Boards (Backlog sowie eigene Spalte pro Sprint)

Sprint-Protokoll:

- Verknüpfung der Requirement-ID mit der jeweiligen Trello-Board-ID

- Dokumentation des Bearbeitungsstatus über „Passed“ und „Failed“

- Ergänzung des Bereichs „Remarks“ zur Beschreibung von:

  - Gründen für erreichte oder nicht erreichte Ziele

  - Abweichungen im Zeitaufwand

  - Positiven Erkenntnissen während der Umsetzung

Sprint-Retrospektive:

- Einführung der 4L-Methode

- Dokumentation der Retrospektive für jedes Teammitglied im Sprint-Protokoll

Nächstes Meeting:

27.04 20:00 Uhr intern
30.04 um 10:00 Uhr mit Ing. Martin Docsek MSc

## Dauer:

60 Minuten

# 27.04

Thema:
Besprechung der Abgaben für Sprint 3 sowie Planung und Aufgabenverteilung für Sprint 4.

## Besprochene Punkte:

- Abgabe für Sprint 3 überprüft und besprochen

- Sprint-Protokoll ausgefüllt und aktualisiert

Abgeschlossene Arbeiten (Sprint 3):

Fabian:

- Taschenlampe verbessert

- Menüs implementiert und überarbeitet

Max:

- Lose Condition (Game Over)

- Enemy Animation – Part 2 umgesetzt

Severin:

- Stiegenhaus, Gang und Stockwerk fertiggestellt

Almin:

- Footsteps sowie Taschenlampen- und Türsounds implementiert

Sebastian:

- Keycard-System erweitert

- Türlogik umgesetzt

- Badezimmerobjekte ergänzt (ca. 360 Minuten)

Aufgaben für Sprint 4:

Max:

- Enemy Animation – Part 3 (Strafen und Turnen)

- Walkspeed anpassen

- Gegner kann Türen öffnen

- Pathfinding erweitern

Severin:

- Unteres Stockwerk ausbauen

- Aufzug und Turnhalle umsetzen

Almin:

- Footsteps anpassen

- Ambient-Sounds (Musik und Umgebungsgeräusche) erweitern

- Erschöpfungssounds ergänzen

- Chase Sound und Enemy Footsteps implementieren

Sebastian:

- Restliche Keycards erstellen

- Texturen überarbeiten

- Objekte in Räume von Severin platzieren

- Badezimmer und Türen anpassen

Fabian:

- Menüs überarbeiten

- Reset-Funktion in den Optionen ergänzen

- Keycard-System umsetzen

Nächstes Meeting:
04.05 20:00 Uhr

## Dauer:

120 Minuten

# 30.04 - Meeting mit Ing. Martin Docsek MSc

Thema:
Besprechung der Projektorganisation sowie Optimierung der Aufgabenverwaltung im Trello-Board.

## Besprochene Punkte:

- Anforderungen und Beschreibungen der Trello-Tasks genauer definieren

- Kriterien für abgeschlossene Aufgaben klarer dokumentieren

- Einheitliche Sprache und Formulierungen innerhalb der Trello-Tasks verwenden

- Abstimmung organisatorischer Maßnahmen für die weitere Projektarbeit

Nächstes Meeting:

11.05 20:00 Uhr inten
13.05 um 15:30 Uhr mit Ing. Martin Docsek MSc

## Dauer:

30 Minuten

# 11.05

Thema:
Besprechung des aktuellen Fortschritts sowie Planung der Aufgaben für Sprint 5.

## Besprochene Punkte:

Aufgabenverteilung:

Max:

- NavMesh-Probleme beheben

- Gegner-Bugfixing durchführen

Almin:

- Sounds anpassen

- Fehlende Sounds implementieren

Severin:

- Level fertigstellen

- Bestehende Fehler beheben

Sebastian:

- Neue Räume mit zusätzlichen Objekten ausstatten

Fabian:

- Crouch-Spam beheben

- Benutzeroberfläche (UI) anpassen

Nächstes Meeting:
18.05 um 20:00 Uhr

## Dauer:

90 Minuten

# 13.05 - Meeting mit Ing. Martin Docsek MSc

Thema:
Besprechung des aktuellen Projektfortschritts und Feedback zum bisherigen Entwicklungsstand.

## Besprochene Punkte:

- Der bisherige Projektfortschritt wurde präsentiert und bewertet

- Der aktuelle Zeitplan sowie die gesetzten Ziele wurden insgesamt gut eingehalten

- Abstimmung der nächsten Schritte für die weitere Projektumsetzung

Nächstes Meeting:
19.05 20:00 Uhr intern

02.06 um 08:00 Uhr mit Ing. Martin Docsek MSc

## Dauer:

30 Minuten

# 19.05

Thema:
Kurze Besprechung des aktuellen Projektfortschritts und Abstimmung der weiteren Arbeiten.

## Besprochene Punkte:

Almin:

- Keycard-Sound eingefügt

- Schrittgeräusche angepasst

Severin:

- Aufzug- und Lüftungsschachtmodell erstellt

Sebastian:

- Tor und Basketballkorb hinzugefügt

Max:

- Charakterlogik überarbeitet und neu aufgebaut

Fabian:

- Keycard-Counter-Widget angepasst

Nächstes Meeting:
25.05 20:00 Uhr

## Dauer:

30 Minuten

# 25.05

Thema:
Besprechung der bisherigen Ergebnisse aus Sprint 5 und Sprint 6 sowie Planung der nächsten Aufgaben.

## Besprochene Punkte:

Abgeschlossene Arbeiten:

Sebastian:

- Mensa, Turnsaal und Gänge mit Objekten ausgestattet

Fabian:

- Item-Highlight-Funktion umgesetzt

- Arbeiten an den AI State Trees durchgeführt

Almin:

- Anpassung und Verbesserung verschiedener Sounds

Severin:

- Löcher in den Böden behoben

- NavMesh-Probleme behoben

- Aufzug und Lüftungsschächte hinzugefügt

Aufgaben für Sprint 6:

Severin:

- Beleuchtung optimieren

- Bug-Fixing durchführen

Almin:

- Enemy Chase Music implementieren

- Erschöpfungs-, Schritt-, Crouch- und Lüftungsschacht-Sounds anpassen

Sebastian:

- Kleine Objekte, Details und Feinanpassungen in Räume und Gänge integrieren

Max:

- State Tree Konvertierung

- Spawnpoints implementieren

- Türlogik erweitern

- Skin-Anpassungen durchführen

- Hide-Logik umsetzen

Fabian:

- Crouch-Funktion überarbeiten

- Intro erstellen

Nächstes Meeting:
Montag, 01.06 um 20:00 Uhr

## Dauer:

90 Minuten

# 01.06

Thema:
Besprechung der Platzierung der Keycards im Level sowie Analyse aktueller Probleme und geplanter Verbesserungen.

## Besprochene Punkte:

Allgemein:

- Platzierung der Keycards im Level abgestimmt

- Aktuelle technische und gestalterische Probleme analysiert

Aufgaben:

Fabian:

- Exit-Schild zum Leuchten bringen

- Lampensounds auf 3D-Audio umstellen

- Tür beim Turnsaal öffnen, sobald die orange Keycard gescannt wurde

- Position des Keycard-Scanners dynamisch anpassbar machen

- Staubpartikel im Lüftungsschacht hinzufügen

- Spieler dazu verpflichten, die Taschenlampe aufzunehmen

Max:

- Gegner soll vor dem Turnsaal spawnen, sobald die orange Keycard gescannt wurde

Almin:

- Musik starten, sobald der Spieler entdeckt wird und während der Verfolgung aktiv bleibt

- Schritte im Lüftungsschacht an die Bewegungsgeschwindigkeit anpassen und leiser machen

- Schrittlautstärke während des Kriechens reduzieren

Sebastian:

- Mehr Variation bei Papiertexturen und Postern einbauen

Severin:

- Light Bleeding beheben (rotes Licht beim Aufzug scheint durch Wände)

- Türrahmen überarbeiten

- Harte Schatten anpassen bzw. Reduzieren

Nächstes Meeting:
Montag, 08.06 um 20:00 Uhr

## Dauer:

120 Minuten

# 02.06 - Meeting mit Ing. Martin Docsek MSc

Thema:
Besprechung des Präsentationsvideos für die finale Projektabgabe.

## Besprochene Punkte:

Presentation Video:

- Darstellung des Projektmanagements und der Vorgehensweise im Team

- Erklärung der technischen Umsetzung des Projekts

- Vorstellung aufgetretener Herausforderungen und deren Lösungen

- Zusammenfassung des aktuellen Projektstandes

Nächstes Meeting:
17.06 um 08:00 Uhr mit Ing. Martin Docsek MSc

Dauer:

30 Minuten

# 08.06

Thema:
Besprechung des aktuellen Fortschritts von Sprint 6 sowie Abstimmung weiterer Aufgaben.

Besprochene Punkte:

- Überprüfung der bisherigen Abgaben und Ergebnisse aus Sprint 6

- Abstimmung offener Aufgaben für den weiteren Projektverlauf

- Festlegung der nächsten Arbeitsschritte innerhalb des Teams

Nächstes Meeting:
Donnerstag, 11.06 um 18:00 Uhr

## Dauer:

30 Minuten

# 11.06

Thema:
Besprechung der finalen Abgabe am 23.06 sowie Abstimmung der noch offenen Aufgaben.

## Besprochene Punkte:

Projekt:

- Der finale Name des Spiels wurde festgelegt: „Detention“.

Offene Aufgaben:

Almin:

- Schritte im Lüftungsschacht leiser anpassen

Severin:

- NavMesh in der Mensa anpassen

- Wandkollisionen überarbeiten

Sebastian:

- Mehr Texturvariation für Poster erstellen

Fabian:

- Hinweisschild bzw. Zettel mit Anweisungen für den Spieler im Level platzieren

- Aufprallsound im Lüftungsschacht ergänzen

Max:

- Gegnerlogik anpassen, sodass der Gegner durch die Scanner navigieren kann

Nächstes Meeting:
16.06 um 15:30 Uhr

Dauer:

60 Minuten

# 16.06

Thema:
Besprechung der finalen Abgabe, der benötigten Dokumente sowie der Aufgabenverteilung innerhalb des Teams.

## Besprochene Punkte:

Finale Abgabe:

- Abstimmung der Abgabestruktur

- Festlegung der benötigten Dokumente und Inhalte

- Überprüfung der Anforderungen für die finale Einreichung

Offene Aufgaben vor dem Test der Exe-Datei:

- Implementierung der Open-Door-Logik des Gegners

- Anpassung des Winning-Sounds

- Aktualisierung des Namens im Hauptmenü

Aufgabenaufteilung:

Fabian:

- Ordner „protocols“

- Ordner „SourceCode“

- Ordner „application“

Max & Sebastian:

- Erstellung des Präsentationsvideos

Almin:

- Deployment Manual

- User Manual

- Erstellung des Dokument-Templates

Severin:

- Erstellung und Finalisierung der Präsentation

## Dauer:

30 Minuten

# 17.06 - Meeting mit Ing. Martin Docsek MSc

Thema:
Besprechung der finalen Abgabestruktur und der noch ausstehenden Aufgaben für die Projektabgabe.

## Besprochene Punkte:

Template:

- Für alle Dokumente soll ein einheitliches Template verwendet werden.

Deployment Manual:

- Beschreibung der Systemvoraussetzungen (z. B. Windows 10).

- Dokumentation zusätzlicher Software oder Abhängigkeiten, falls notwendig.

- Falls ausschließlich die Exe-Datei benötigt wird, soll dies entsprechend dokumentiert werden.

Presentation Video:

- Vorstellung der Projektidee

- Begründung der Wahl von Unreal Engine

- Reflexion, ob alle geplanten Features umgesetzt werden konnten

- Vorstellung des Teamprotokolls

- Einsatz von Schätzpoker

- Wöchentliche Meetings

- Nutzung des Trello-Boards

- Sprint Reviews

Arbeitsaufwand:

- Dokumentation der individuellen Arbeitsstunden sowie der Meetingzeiten

- Zusätzliche Übersicht als Datei im Ordner „protocols“ bzw. als Folie in der Präsentation

Ablauf der Präsentation:

- Struktur abhängig vom finalen Video

- Optional zusätzliches Meeting mit Ing. Martin Docsek MSc zur Klärung offener Fragen

## Dauer:

30 Minuten